|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He podido cumplir la mayoría de las actividades planificadas en los tiempos definidos, especialmente las fases iniciales como el análisis de requisitos, definición y revisión del proyecto ATP, y el diseño del sistema. La planificación detallada y el compromiso personal han facilitado el avance constante. Sin embargo, algunos ajustes menores fueron necesarios, como la revisión y ajustes del modelamiento de la base de datos, que tomaron un poco más de tiempo del previsto.  Entre los factores que han facilitado el desarrollo están la organización clara del cronograma, la autodisciplina y el manejo efectivo de recursos y herramientas. Por otro lado, la dificultad principal ha sido gestionar todo el proyecto de manera individual, lo que implica dedicar más tiempo a la toma de decisiones y a la resolución de problemas sin contar con apoyo directo de un equipo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Ante las dificultades, he implementado una planificación flexible que me permite ajustar actividades sin perder de vista los objetivos. Además, busco recursos externos y asesoría cuando encuentro bloqueos técnicos o conceptuales, como consultas con docentes o investigación en documentación técnica. También priorizo las tareas más críticas para avanzar constantemente.  Para futuras dificultades, planeo continuar con este enfoque, reforzando la comunicación con mi asesor académico y estableciendo espacios periódicos de revisión y autoevaluación para detectar problemas a tiempo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Considero que mi trabajo ha sido consistente y disciplinado, logrando avanzar en las etapas fundamentales del proyecto con calidad y puntualidad. Destaco la capacidad para organizarme y mantener el ritmo sin perder la calidad en el análisis y diseño.  Para mejorar, debo fortalecer la gestión del tiempo en actividades que requieren mayor creatividad o análisis profundo, evitando subestimar el tiempo necesario para ciertas tareas. También puedo mejorar documentando de manera más sistemática para facilitar futuras revisiones y posibles integraciones. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Me preocupa cómo integrar eficientemente todas las funcionalidades en la etapa de desarrollo, especialmente en la gestión de datos complejos y en asegurar la calidad y seguridad del sistema. También me gustaría saber qué herramientas o metodologías recomiendan para mejorar el control de versiones y el despliegue del sistema. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Dado que trabajo solo, la redistribución de actividades no aplica. Sin embargo, identifico que ciertas tareas futuras, como pruebas exhaustivas y documentación final, requieren planificación cuidadosa para no afectar los tiempos generales. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Aunque actualmente trabajo individualmente, reflexiono sobre la importancia del trabajo en grupo. El trabajo colaborativo puede aportar diversidad de ideas, distribuir la carga laboral y acelerar el progreso.  Aspectos positivos del trabajo en equipo incluyen la posibilidad de aprender de los compañeros y la motivación que genera la colaboración. Como aspecto a mejorar, destacaría la coordinación y comunicación para evitar duplicidades y conflictos en las tareas. |