|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información General** | **l del Proyecto** | | |
| **\*** **ID. Proyecto:** | AT 2025 | **\* Fecha:** | 14/05/2025 |
| **\*** **Nombre del Proyecto:** | URBAN DRIP | | |
| **\*** **Director de Proyecto:** | Eduardo Novoa | | |
| **\*** **Preparado por:** | Eduardo Novoa | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roles y Responsabilidades** | |  |
| **Rol** | **Nombre** | **Responsabilidades** |
| **Líder (Director del Proyecto)** | Eduardo Novoa | Encargado de coordinar y dirigir de manera correcta el proyecto, cumpliendo con la calidad esperada. |
| **Miembro del equipo** |  |  |
| **Miembro del equipo** |  |  |
| **Otros** |  |  |

|  |
| --- |
| **Aspectos relevantes** |
| **\* Estrategia y Metodología (Niveles de Tolerancia)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Impacto** | | | |  | **Nivel de Probabilidad** | **Valores Probabilidad** | **Comentario** | |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Crítico |  | Baja | 0.3 | El riesgo es poco probable que ocurra | |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |  | Media | 0.5 | El riesgo tiene una probabilidad media de que ocurra | | **Probabilidad** | Baja | 0.3 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,15 |  | Media Alta | 0.7 | El riesgo tiene una alta probabilidad de que ocurra | | Media | 0.5 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |  | Alta | 0.9 | El riesgo ocurrirá | | Media alta | 0.7 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,35 |  | **Nivel Impacto** | **Valores de Impacto** | **Comentario** | |  | Alta | 0.9 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0,45 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Bajo | Menor a 0,10 | Atraso de entre el 10 y 15% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Medio | Mayor a 0,11 y menor que 0,20 | Atraso de entre el 15 y 30% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Alto | Menor a 0,30 | Atraso mayor al 30% en objetivos del proyecto | |  |  |  |  |  |  |  |  | Crítico | Mayor a 0,31 | Atraso de entre el 50 y 80% por lo cual el proyecto no es viable | |
| **Aspectos relevantes** |
| \* **Categorización de Riesgos** |
| *Incluya una tabla RBS (Risk Breakdown Structure)*  *Si necesita describir categorías, puede hacer referencia a un adjunto*     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nivel 0 de RBS** | **Nivel 1 de RBS** | **Nivel 2 de RBS** | | **Todas las fuentes de riesgos** | **Riesgos Técnicos** | - Las pruebas no satisfacen los requerimientos de seguridad - Que los formatos de los datos no sean compatibles - Falla en la Base de Datos - Autenticación caducada - Información no sea recibida en la base de datos - Tiempos de espera excesivos - Funcionalidad no creada - Integración errónea - Datos inexistentes - Problemas de seguridad - Mal funcionamiento - Falta de experiencia en tecnologías específicas - Problemas de escalabilidad en momentos de altas demandas | |  | **Riesgos Internos y No Técnicos** | - Problemáticas dentro del equipo de desarrollo del proyecto - Atraso en tiempos de cronograma - Demora en los tiempos de respuesta - Fechas de capacitación de usuarios comprometidas - Que el sitio web no cumpla con los requisitos mínimos - Borrar alguna funcionalidad por error - Que el sistema no sea entendible y dificulte los tiempos - Retraso en la finalización de etapas de desarrollo y posteriores - Gasto extra para la construcción de funcionalidades - Funciones demasiado complejas para los usuarios - Diseño del sitio poco intuitivo - Gran volumen de datos que vuelven lento el sistema - Cambios en los requisitos del cliente | |  | **Riesgos Externos Predecibles e Inciertos** | - Proyectos que superan el presupuesto establecido - Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada - Ataques informáticos - Montos mal invertidos en la infraestructura de la aplicación - El sistema no responde - Vulnerabilidad de los datos almacenados en la nube - Vulneración en la autenticación del usuario - Variaciones en la demanda turística en las ubicaciones - Cambios en las regulaciones gubernamentales o legales - Cambios en las tasas de cambio | |  | **Riesgos Externos Impredecibles e Incontrolables** | - Catástrofes naturales - Crisis económicas globales - Emergencias sanitarias - Cancelación del proyecto - Borrado accidental o intencionado de datos por parte de administradores - Mal uso del sistema - Uso malintencionado de los fondos destinados | |  | **Riesgos Legales** | - Vencimiento de contratos antes de la fecha pactada - Incumplimiento de normativas de protección de datos | | **Nivel 0 de RBS** | **Nivel 1 de RBS** | **Nivel 2 de RBS** | |
| \* **Registro de Riesgos** |
| *Describa en forma general la plantilla que usará para registrar la gestión de riesgos.*  *Puede hacer referencia a un adjunto.*    Se utilizará plantilla de registro de riesgos |
| \* **Seguimiento de Riesgos** |
| *Describa las actividades que se realizarán para la identificación, la evaluación y el monitoreo de riesgos: registros , reportes y periodicidad, (puede ser en reunión de avance del proyecto)*  Se utilizará el documentos kick off |

|  |
| --- |
| **Notas** |
| *<Incluya aquí, cualquier otro aspecto relacionado con la Gestión de Riesgos>.* |